附件1

大鹏新区装配式建筑发展实施方案（2018-2020）

（征求意见稿）

为贯彻落实《深圳市装配式建筑发展专项规划（2018-2020）》，全面推进新区装配式建筑规模化、高质量发展，按照全市统一部署，结合新区发展要求和工作实际，编制本实施方案。

一、发展目标

推广新型绿色建造方式，推动新区装配式建筑规模化发展，健全适应装配式建筑发展的政策、规划、管理和考核体系，以政府投资项目为引领，汇聚社会多方资源力量，通过三年稳步有序推进，逐步达到《深圳市装配式建筑发展专项规划（2018-2020）》对于新区装配式建筑实施比例的要求。到2020年，全区装配式建筑实施比例达到30%以上，其中政府投资项目装配式建筑实施比例达到50%以上；重点区域装配式建筑实施比例达到40%以上。

前述“装配式建筑实施比例”，是指装配式建筑占新建建筑面积的比例（下同）。

前述“政府投资项目”，包括使用政府财政资金建设，以及使用区属国企资金建设的项目（下同）。

二、实施范围

在2018-2020年间，区分一般区域和重点区域，分年度划定装配式建筑项目强制实施范围。属于强制实施范围内的项目，应当实施装配式建筑；鼓励强制实施范围外的项目积极实施装配式建筑。任何单位和个人不得随意更改强制实施范围，上级部门另有文件规定的除外。

（一）一般区域（即：新区管辖范围内，除深圳国际生物谷坝光核心启动区以外的区域）

2018年度实施范围：新建住宅、宿舍、商务公寓等居住建筑；新建建筑面积5万平方米及以上的政府投资公共建筑。

2019年度实施范围：新建住宅、宿舍、商务公寓等居住建筑；新建建筑面积5万平方米及以上的公共建筑；新建建筑面积5万平方米及以上的厂房、研发用房。

2020年度实施范围：新建住宅、宿舍、商务公寓等居住建筑；新建建筑面积3万平方米及以上的公共建筑；建筑面积3万平方米及以上的新建厂房、研发用房。

（二）重点区域（即：深圳国际生物谷坝光核心启动区）

自2018年起，重点区域直接按照一般区域2020年度实施范围执行，即：新建住宅、宿舍、商务公寓等居住建筑；新建建筑面积3万平方米及以上的公共建筑；建筑面积3万平方米及以上的新建厂房、研发用房。

前述“新建建筑”，是指相应时间段内新办理建设用地规划许可证的建筑项目（下同）。

前述“公共建筑”，主要包括办公建筑、商业建筑、酒店建筑、科教文卫建筑（科研、教育、文化、体育、医疗卫生等）、交通运输建筑（枢纽、车站等）、通信建筑等建筑（下同）。

三、主要措施

（一）加大宣传和激励力度

1.加强宣传推广。多渠道、多层次、多形式开展装配式建筑知识普及、研讨和学习活动，促进公众全面了解装配式建筑对提升建筑品质、宜居水平、环境质量的作用，提高对装配式建筑的认知度、认同感和参与感，促进企业间相互交流，营造良好的市场环境。（新区城市建设局负责）

2.完善激励政策。按照市级主管部门相关指导文件要求，将装配式建筑纳入新区循环经济与节能减排专项资金扶持范围；落实建筑面积奖励和提前预售等相应政策；对于社会效应良好的项目，予以推荐市级评优。（新区发展和财政局、城市建设局、市规划国土委大鹏管理局依职责分别负责）

（二）建立前期管控体系

1.落实年度工作计划。汇集工程建设各环节审批部门及项目建设单位提供的信息，建立新区装配式建筑项目库，并动态更新相关信息。按照本实施方案所定装配式建筑发展目标、实施范围和工作分工，结合新区建设实际，编制各年度工作计划，明确工作职责、考核任务，分阶段跟踪督办。（新区城市建设局牵头，各相关单位配合）

2.完善可研审批管控。在政府投资项目可行性研究报告审批环节进行把控，要求属于本方案实施范围内的所有政府投资新建居住、公共和工业建筑项目应在可行性研究报告的技术工艺方案中明确实施装配式建筑的范围和技术要求，全过程（包括设计、构件生产、施工）应用BIM技术；在招标方案中明确采用工程总承包发包方式（即设计-采购-施工总承包招标）；相关资金纳入投资估算。核发的可研批复文件同步抄送新区城市建设局。（新区发展和财政局负责）

3.抓好用地供应环节。以土地供应为重要抓手，做好全区项目土地供应统计和实施比例测算，确保新区各年度装配式建筑实施比例达标。按照本方案所定装配式建筑实施比例和范围，将不同区域（区分一般区域和重点区域）、不同投资主体（区分政府投资和社会投资）、不同类型（区分居住、公共和工业建筑）的装配式建筑相关要求备注到相关地块的土地规划要点和供地方案中，并在核发的项目建设用地规划许可证（及规划设计要点）中予以明确。

在方案设计或建设工程规划许可（或建设工程规划审查意见）审批环节，加强对相关项目落实装配式建筑要求的审查，对于应实施而未实施装配式建筑的项目，不予通过审批；对于因特殊原因无法实施装配式建筑的项目，应要求项目建设单位先行开展专家论证并通过新区领导会议审议后，方可予以审批，并在方案设计核查意见或建设工程规划许可证（及建设工程规划审查意见）中对相关情况予以备注说明。核发的建设用地规划许可证（或规划设计要点）、方案设计核查意见或建设工程规划许可证（或建设工程规划审查意见）同步抄送新区城市建设局。（市规划国土委大鹏管理局、新区城市更新局负责）

4.加强招标备案监管。要求所有政府投资建设的装配式建筑项目全面推行工程总承包建设模式（即设计-采购-施工总承包，又称EPC），全过程（包括设计、构件生产、施工）应用BIM技术，鼓励在运维阶段应用BIM技术。按照建设工程招标管理权限，在招标备案审批环节，审查招标文件和合同范本相关条款，对于未按要求进行EPC招标或未明确全过程应用BIM技术的，不予通过招标备案；对于因特殊原因无法实行EPC或无法全过程应用BIM技术的项目，应要求项目建设单位通过新区领导会议审议后，方可通过审批。（新区城市建设局负责）

已完成招标的装配式建筑项目，可不实行工程总承包建设模式，推荐实行全过程工程咨询。（各项目建设单位负责）

5.严格技术认定审查。以设计为先导，严格装配式建筑设计阶段技术认定审查，要求技术认定方案应包括全过程BIM技术应用方案及设计阶段应用成果；通过审查的技术认定方案作为项目实施的指导文件和质量安全监督部门开展过程监督的依据之一。如项目实施过程出现重大设计变更的，建设单位应及时履行工程变更程序，并向新区城市建设局报备。对于低层和多层居住建筑、特殊公共建筑等确因技术条件限制，无法按照有关装配式建筑认定规则满足最低技术评分要求的，经专家论证后，可适当降低技术评分要求。（新区城市建设局负责）

6.严格施工许可审批。对于设计深度不足或未取得装配式建筑设计阶段技术认定批复的装配式建筑项目，施工图审查机构不予出具施工图审查合格书；装配式建筑设计阶段技术认定批复应作为施工图审查合格意见的附件材料。对于未取得施工图设计文件审查合格书的项目，新区建设行政主管部门不予审批施工许可，相关工程主体部分不得开工。（新区城市建设局负责）

（三）强化事中事后监管

1.强化质量安全监督。制定装配式建筑项目质量安全监督方案或要点，落实工程建设各方单位的主体责任，落实预制构件质量控制和进场验收、装配式结构首层验收、穿插式施工分部分项验收和预制构件生产驻厂监理等制度，完善现场施工验收和构件生产隐蔽验收材料监督细则。提高预制构件检测和抽查比例，加强特种设备安全使用监管。加大装配式建筑项目现场检查频次，引入相关领域专业企业或专家提供技术支持，提高质量安全监管水平。（新区建设工程质量安全监督站负责）

2.提升专业技能水平。加强对监督执法人员的业务培训，提升适应装配式建筑的质量安全监管能力。按照市住房和建设局有关要求，推动工程建设队伍专业化、职业化、规模化发展，逐步严格装配式建筑项目用工机制，要求企业相关技术负责人、施工员、产业工人持证上岗，确保满足一线生产安装需求。（新区建设工程质量安全监督站负责）

3.严格工程专项验收。要求装配式建筑项目应严格按照已通过技术认定的施工图设计文件、装配式建筑实施方案进行施工，确保满足装配式建筑技术评分。在工程竣工验收阶段，将装配式建筑验收纳入建筑节能专项验收范围，在专项验收批复中明确装配式建筑验收情况；要求工程竣工验收报告应对实施装配式建筑的单体建筑位置和面积、结构类型、预制构件种类、装配式施工技术、各技术项评分和技术总评分进行专篇说明。（新区建设工程质量安全监督站负责）

4.开展履约信用评价。政府投资建设的装配式建筑项目的建设单位应当按照新区相关工程承包商履约和信用评价办法，对勘察、设计、施工、监理、工程总承包，以及招标代理、造价咨询、施工图审查等承包商的履约和信用情况进行评价，相关评价结果对外公示。（各项目建设单位负责）

（四）开展示范项目建设

1.建设政府示范工程。支持具有工程总承包管理能力和经验，以及具有设计、生产、施工等全产业链能力的大型企业参与政府投资装配式建筑项目建设。发挥政府投资装配式建筑项目的示范作用，尤其是保障性住房、人才住房、标志性建筑、大型公共建筑等新区重点项目，应在管理创新、技术创新等方面先行先试，高标准建设示范样板工程，带动社会投资装配式建筑共同发展。（新区城市建设局、投资控股有限公司、大鹏人才安居有限公司负责落实）

2.推进市政工程试点。拓展装配式技术应用范围，从居住建筑、公共建筑、工业建筑领域，向交通、水务、园林环卫、地下综合管廊等市政基础设施建设领域拓展。新区交通运输、轨道交通、水务、城市管理等主管部门按照市级主管部门有关要求及指引，在各自领域开展装配式技术试点工程建设。（新区环境保护和水务局、城市建设局、城市管理局、市交通运输委大鹏交通运输局负责）

（五）相关技术指引

1.选择适宜结构体系。根据建筑类型、功能、高度等特点，选择适宜、可靠、高效的装配式建筑结构体系。居住建筑推荐采用装配式混凝土结构，超高层居住建筑优先采用钢-混组合结构或钢结构。大跨度工业建筑、大型公共建筑以及教育、文化、体育设施等推广采用钢结构、钢-混组合结构、预制预应力混凝土结构，优先采用干式连接的装配式建筑技术。（各项目建设单位负责）

2.采用成熟可靠技术。结合新区建筑规划特点，重点推广中高层装配式混凝土结构；推广使用非承重预制内外墙板、预制楼梯、预制（叠合）楼板、预制阳台板、预制预应力构件以及集成部品部件，全面推广铝模板、钢模板等定型组合模板施工技术，鼓励采用现浇免拆模和自升式爬架施工技术。（各项目建设单位负责）

3.推行一体化装修。实施装配式建筑的住宅项目实行100%全装修成品交房，推广集成式厨房和卫生间，倡导菜单式全装修，满足居民个性化需求。鼓励采用主体结构与管线相分离的技术体系，推广标准化、集成化、模块化的装修模式，促进机电设备管线集成化技术的应用。积极鼓励和引导干法施工，减少现场湿作业，实行装饰装修与主体结构、机电全流水穿插施工，提高装配化装修水平。（各项目建设单位负责）

4.推进绿色节能发展。推动装配式建筑与绿色建筑、超低能耗建筑深度融合，要求装配式建筑应全面执行绿色建筑标准，提高绿色再生建材使用比例，推广应用高性能节能门窗和绿色多功能复合材料，鼓励装饰与保温隔热材料一体化应用。（各项目建设单位负责）

四、保障措施

（一）优化行政服务

装配式建筑项目参照重点工程报建流程纳入工程审批绿色通道，相关部门在办理工程建设项目可研、建设用地规划许可、建设工程规划许可、环境影响评价、施工许可、商品房预售许可等相关审批手续时，对装配式建筑项目给予优先办理。对符合条件的优秀装配式建筑项目，按有关规定优先推荐申报鲁班奖、优质工程等。（新区发展和财政局、环境保护和水务局、城市建设局、城市更新局、市规划国土委大鹏管理局负责）

（二）强化考核监督

新区环境保护和水务局应根据市生态文明建设考核有关要求，结合本实施方案，将装配式建筑发展工作相关任务列入新区生态文明建设考核范围，强化各相关单位责任意识，保障各项年度考核任务顺利完成。

（三）加强跟踪督办

新区城市建设局按照根据本实施方案的相关安排，对各相关单位落实各项工作任务的情况进行跟踪督办，以结果为导向倒逼工作进展。

附件：1.装配式建筑项目实施比例

2.2018-2020年装配式建筑实施范围

3.装配式建筑项目发展主要指标

附件1

装配式建筑项目实施比例

表1：区域装配式建筑实施比例目标

| 年度 目标 | 新区总体目标（%） | 重点区域目标（%） |
| --- | --- | --- |
| 2018 | ≥15 | ≥20 |
| 2019 | ≥25 | ≥30 |
| 2020 | ≥30 | ≥40 |

注：重点区域即深圳国际生物谷坝光核心启动区

表2：不同类型装配式建筑占各自新建建筑面积比例

| 建筑 类型 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 宿舍 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 公寓 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 商业 | - | ≥10 | ≥20 |
| 酒店 | - | ≥10 | ≥20 |
| 办公 | - | ≥15 | ≥25 |
| 教育 | ≥30 | ≥40 | ≥50 |
| 医疗 | ≥30 | ≥40 | ≥50 |
| 厂房 | - | ≥25 | ≥30 |
| 研发用房 | - | ≥15 | ≥25 |
| 合计 | ≥15 | ≥25 | ≥30 |

附件2

2018-2020年装配式建筑实施范围

| 年度 | 一般区域 | 重点区域 |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 新建住宅、宿舍、商务公寓等居住建筑 | 1、新建住宅、宿舍、商务公寓等居住建筑； 2、建筑面积 3 万平方米及以上的新建公共建筑； 3、建筑面积 3 万平方米及以上的新建厂房、研发用房。 |
|  | 建筑面积 5 万平方米及以上的新建政府投资的公共建筑 |  |
| 2019 | 新建住宅、宿舍、商务公寓等居住建筑 |  |
|  | 建筑面积 5 万平方米及以上的新建公共建筑 |  |
|  | 建筑面积 5 万平方米及以上的新建厂房、研发用房 |  |
| 2020 | 新建住宅、宿舍、商务公寓等居住建筑 |  |
|  | 建筑面积 3 万平方米及以上的新建公共建筑 |  |
|  | 建筑面积 3 万平方米及以上的新建厂房、研发用房 |  |

注：

1.重点区域即深圳国际生物谷坝光核心启动区，一般区域即除了重点区域以外的区域。

2.上表所述装配式建筑强制实施范围，相关主管部门可在此范围基础上扩大范围，但不得缩小范围。

附件3

装配式建筑项目发展主要指标

| 技术指标 |  | 2020年目标值 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府投资 投资装配式建筑项目 | 工程总承包比例 | 100% | 约束性 |
|  | 全过程 BIM 应用比例 | 100% | 约束性 |
| 装配式住宅一体化装修比例 |  | 100% | 约束性 |
| 项目技术负责人 培训合格率 |  | 100% | 约束性 |
| 项目产业工人 培训合格率 |  | 100% | 约束性 |

注：约束性指标即必须要达到的指标。