2020年度政府投资

项目支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市公安局大鹏分局

填报人：彭晓丽

联系电话：28333519

## 为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）、深圳市大鹏新区发展和财政局《关于做好新区2021年预算绩效管理工作的通知》（深鹏发财函〔2021〕51号）等相关规定，深圳市公安局大鹏分局（以下简称“我局”）组织评价小组对2020年度政府投资项目实施绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、项目概况介绍

（一）项目基本情况

我局2020年度共承担政府投资项目5个，分别为大鹏新区“雪亮工程”（二期）第一批项目、“雪亮工程”（二期）第二批项目、平安大鹏“视频云+共享”平台工程项目、2018年警用设备购置、平安大鹏视频监控系统建设。2020年，我局实施的以上项目均已顺利完成。项目基本情况如下。

大鹏新区“雪亮工程”（二期）第一批项目。本项目视频监控建设主要部署在人员密集和重点防控区域出入口、交叉路、十字路口，包括人流密集的超市门口、公交场所等区域。大鹏新区“雪亮工程”（二期）项目第一批建设内容包括：增加建设900路高清一类监控点、400路人像识别监控车站、园区门口、厂区门口、重要道路出入口、人流密集的旅游点、6路高空瞭望点，完成35个二三类社会单位视频资源接入及汇聚平台的搭建，扩容集中存储平台，增容数据中心（主）的市电容量，配电智能管理平台的建设。

大鹏新区“雪亮工程”（二期）第二批项目。项目建设内容包括：视频监控联网共享平台、高清一类视频监控系统、车辆识别视频监控系统、人像识别监控系统、高空瞭望视频监控系统、移动视频监控系统、智能配电管理系统、运维管理系统扩容等8个分项项目。

平安大鹏“视频云+共享”平台工程项目。本项目监控点主要分布在新区重点防控区域出入口、十字路，包括人流密集的超市门口、厂区门口、旅游场所等区域。建设内容包括：700套高清监控设备及配套升级改造（涉及大鹏所葵涌所、南澳所、土洋所）、主数据中心、从数据中心、60套人脸识别系统、安全边界平台、政务单位共享平台、系统联网设备、一期杆件基础升级改造、系统集成、光纤链路、取电及电费。

（二）项目资金情况

2020年度，我局实施的大鹏新区“雪亮工程”（二期）第一批项目、“雪亮工程”（二期）第二批项目、平安大鹏“视频云+共享”平台工程项目、2018年警用设备购置、平安大鹏视频监控系统建设5个项目均已完工。项目资金主要用于支付工程尾款、质保金等。2020年政府投资项目部门预算指标共计87,425,522.98元，后经调整，实际下达资金83,421,587.08元，实际支出资金58,169,465.81元，剩余资金被收回财政。实际完成投资58,169,465.81元。项目投资完成率100%。2020年各个项目资金具体情况如下表。

2020年政府投资项目资金情况表

单位：元

| 预算项目 | 部门预算指标 | 调整指标 | 实际下达资金 | 实际支出数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安大鹏视频监控系统建设 | 411,000.00 | 0.00 | 411,000.00 | 411,000.00 |
| 平安大鹏“视频云+共享”平台工程 | 6992396.54 | 0.00 | 6992396.54 | 3521198.27 |
| 大鹏新区“雪亮工程”（二期）第一批项目 | 8,017,605.44 | -4,003,935.90 | 4,013,669.54 | 4,013,669.54 |
| 大鹏新区“雪亮工程”（二期）第二批项目 | 71,881,046.00 | 0.00 | 71,881,046.00 | 50,100,123.00 |
| 2018年警用设备购置 | 123,475.00 | 0.00 | 123,475.00 | 123,475.00 |
| 合计 | 87,425,522.98 | -4,003,935.90 | 83,421,587.08 | 58,169,465.81 |

（三）绩效自评工作开展情况

根据《大鹏新区发展和财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（深鹏发财函〔2021〕51号）的要求，我局综合处统筹组织各项目管理责任科室，对我局2020年度负责的5个政府投资项目开展了自查自评工作。

根据本项目的预算绩效目标申请情况、绩效运行监控工作情况，我局组织项目相关人员，开展本次绩效自评工作。本次评价过程分为前期调研、资料收集、现场和非现场评价、评价情况分析汇总、报告撰写、报告审核与修改、报告报送、资料归档几个阶段。

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）及新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的需要，本次评价采用以现场调查为主、非现场综合性评价为辅的方式进行，主要运用了成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法来展开绩效自评工作。切实做到花钱必问效、无效必问责。

二、项目支出绩效情况分析

（一）绩效目标设立情况。

我局政府投资项目经过充分的前期科学论证，经过局领导审批后，上报新区发展和财政局审批。项目计划申报经过科学测算，年度资金拨付与建设任务相匹配。各项目绩效目标设立如下：

大鹏新区“雪亮工程”（二期）第一批项目：预计完成大鹏新区高清一类监控点、人像识别监控点、监控系统等工作，预计完成900个IPC高清一类点摄像机、400路人像识别监控点及6个高空瞭望等；所有项目开展均严格按照制度执行，做到合法合规；新区人民及干部职工满意度95%以上。

大鹏新区“雪亮工程”（二期）第二批项目：预计完成大鹏新区高清一类监控点、人像识别点、高空显示增强智能应用平台，以及相关配套存储、机房等工作，预计完成10个以上监控点、人像识别点，1个以上高空显示增强智能应用平台等；所有项目开展均严格按照制度执行，做到合法合规；新区人民及干部职工满意度95%以上。

平安大鹏“视频云+共享”平台项目：预计完成大鹏新区高清监控设备、主从数据中心、人脸识别系统、安全边界平台等工作，预计完成 700套高清监控设备及配套升级改造、1套主从数据中心、60套人脸识别系统、1套安全边界平台等；所有项目开展均严格按照制度执行，做到合法合规；新区人民及干部职工满意度95%以上。

（二）绩效目标执行情况。

我局政府投资项目均已完成预定绩效目标。计划建设任务均在预定时间内完成。项目决策方、执行方、监督方的职责分工明确，并合理安排财政资金和相关资产设备，保障项目顺利开展。

各项目的立项、计划申报、实施、变更、验收审计等均符合相关项目管理规定，在项目建设中，聘请第三方机构开展项目监理、造价、测评、审计等专业服务，针对整体项目执行进度进行有效跟踪，完成项目实施、按时进行项目成果交付，严格控制项目进展和质量。责任科室定期开展工作例会，沟通项目实施进度、通报存在的问题等，并沟通整改措施；第三方监理单位也定期出具项目监理月报，对项目实施进度、有无偏差、整改情况等内容进行通报。

通过大鹏新区“雪亮工程”（二期）第一批、第二批项目的建设，完成了大鹏新区高清一类监控点、人像识别监控点、监控系统等工作，完成了900个IPC高清一类点摄像机、400路人像识别监控点及6个高空瞭望等；10个监控点、人像识别点，1个高空显示增强智能应用平台。所有项目开展均严格按照制度执行，做到合法合规；新区人民及干部职工满意度95%以上。

通过平安大鹏“视频云+共享”平台项目的开展，完成了大鹏新区高清监控设备、主从数据中心、人脸识别系统、安全边界平台等工作，完成 700套高清监控设备及配套升级改造、1套主从数据中心、60套人脸识别系统、1套安全边界平台等；所有项目开展均严格按照制度执行，做到合法合规。新区人民及干部职工满意度95%以上。

（三）资金管理和使用情况。

我局政府投资项目预算资金严格按照新区发展和财政局批复的概算和项目实施方案使用，投向清晰、结构合理，符合相关管理办法及项目设立的目标。项目资金及时批复到位率100％，并能及时支付，项目成本控制在概算资金范围内。在资金管理方面，我局在项目实施过程中不断细化和完善资金支出管理和监管方式，项目资金支付严格按照《大鹏新区公安局收支业务管理制度》和《大鹏新区公安局建设项目管理规定》执行，项目负责科室、监理公司须对照合同及工程管理有关规定核实施工实际进度、合同履行情况、建议付款比例等内容，由项目负责科室提出支付申请，经我局领导班子审核后，财务室根据相关审批后材料支付资金。

（四）下一步计划。

2021年推进我局施工的5个政府投资项目竣工验收，开展结（决）算审计，竣工财务决算产权登记工作。今后我局将继续深入贯彻落实市委、市政府和新区党工委管委会的决策部署，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，统筹科学部署，加快推进政府投资项目建设工作，促进新区经济社会更高质量稳定增长。