2019年度政府投资项目支出绩效报告

一、项目概况介绍

（一）根据深圳市发展和改革委员会、深圳市大鹏新区发展和财政局2019年度政府投资计划及相关工作安排，深圳市大鹏新区坝光开发署（以下简称“我署”）本年度政府投资项目主要包括：深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅、深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅、大鹏新区重点片区项目数字影像数据采集、坝光核心启动区场平工程、坝光安置区人才住房装修工程（西一区3栋）。

1.立项依据

（1）我署根据《深圳市发展改革委关于下达宝安综合港区二期工程等项目2016年政府投资项目前期计划的通知》（深发改〔2016〕298号）及经市政府六届二十二次常务会议审议通过的《深圳市2016年政府投资项目计划》，结合前期项目调研论证情况，直接申报设计初步概算，设立深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅项目。

（2）我署根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅项目整改有关事宜的复函》（深发改函〔2018〕1092号）及《调研深圳国际生物谷坝光核心启动区现场办公会议纪要》（市府办公会议纪要（236））文件指示要求，并结合前期项目调研论证情况，申请深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅项目立项并取得项目建议书批复。

（3）我署根据大鹏新区重大项目建设办公室开展项目的情况，对大鹏新区重点片区项目数字影像数据采集项目进行后续监督、管理。

（4）坝光核心启动区场平工程、坝光安置区人才住房装修工程（西一区3栋）项目为大鹏新区统筹分配的基建项目建设管理费。

2.工作目标

（1）深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅项目位于大鹏新区坝光核心启动区，项目建设内容主要包括：新建1栋2层展示厅，建筑高度15米，总建筑面积5730平方米。其中，地下一层建筑面积603平方米，主要为设备用房；地上一层建筑面积2646平方米，功能设置为：序厅导览区、走进坝光展区、战略规划展区、总体规划沙盘影厅、营商环境展区、城市特色展区、智慧城市展区、互动科普展区、生态体验展区、特色影院厅、互动拍照展区及公共配套用房等；地上二层建筑面积2481平方米，功能设置为：产品展示区、走廊、公共配套用房等。本项目为延续项目，2019年目标是基本完成建设，并投入试运营阶段。

（2）深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅项目位于深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅二楼，涉及多功能厅建筑面积约640平方米，工作目标主要是为毛坯的多功能厅进行装修并安装智能化设备，主要建设内容包括多功能厅装饰装修工程、音频扩声系统、展示灯光及摄像监控系统、视频会话系统、中控系统建设和机房工程等。本项目为年中新增项目，2019年目标是完成建设并投入使用。

（3）大鹏新区重点片区项目数字影像数据采集工作目标主要是对大鹏新区辖区内深圳市重点区域和市、区重大项目通过按期拍摄、制作和更新准真正射数字影像图及按需开展摄影数据采集工作，为选址范围内的环境保护、规划建设、招商引资、推介宣传等工作做好基础资料准备工作。

（4）坝光核心启动区场平工程、坝光安置区人才住房装修工程（西一区3栋）项目属于基建工程建管费，主要用于发放编外人员工资及奖金。

3.职责分工

我署为政府投资项目决策机构，负责项目预算审定、招投标需求审定、听取项目进度汇报及项目相关重大事项决策等。内设工程建设部为政府投资项目管理部门，负责统筹指导工作。包括项目预算需求申报、绩效管理工作、采购需求申请及招投标工作、项目合同订立及履约监督及履约评价、项目资金结算申请及其他项目相关管理工作。

中标确定的供应商为项目实施机构，负责组织落实项目日常工作并要求完成项目成果，配合我署完成项目建设。

4.制度建设

我署政府投资项目依据外部政策文件要求开展，同时我署建立了《深圳国际生物谷坝光核心启动区项目建设监督协调管理办法（试行）》规范政府投资项目的建设管理，与项目资金管理、项目采购管理、项目合同管理相关的规定按照署内财务管理制度、采购管理办法、合同管理制度等文件实施，并将项目实施要求在服务合同中进行明确，确保服务机构有效完成项目工作。相关制度规定及合同约定为政府投资项目的开展明确了基础制度保障要求。

（二）我署本年度政府投资项目年初预算为1876.62万元（含国土基金安排的政府投资项目，下同），年中调整后预算为2973.36万元，实际支出金额2973.36万元，总体执行进度为100%，各项目预算安排情况如下表所示:

表1 大鹏新区坝光开发署2019年度政府投资项目预算安排情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 （万元） | 调整后预算 （万元） | 实际支出 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝光核心启动区场平工程 | 25.56 | 24.66 | 24.66 |
| 2 | 坝光安置区人才住房装修工程（西一区3栋） | 10.06 | 9.46 | 9.46 |
| 3 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅 | 1800.00 | 1798.24 | 1798.24 |
| 4 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅项目 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 5 | 大鹏新区重点片区项目数字影像数据采集 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
| 合计 |  | 1876.62 | 2973.36 | 2973.36 |

（三）我署按照《深圳市大鹏新区发展和财政局关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》（深鹏发财函[2020]204号）文件规定的要求，开展2019年政府投资项目支出绩效评价工作，本年度需完成绩效自评的政府投资项目数量5个，包括：深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅、深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅、大鹏新区重点片区项目数字影像数据采集、坝光核心启动区场平工程、坝光安置区人才住房装修工程（西一区3栋）。

我署由综合部牵头开展政府投资项目支出绩效评价工作，涉及政府投资项目的业务部门按照新区预算绩效管理工作要求并结合本部门业务开展情况，整理政府投资项目设立、实施及项目成果等过程资料，并填报2019年度政府投资项目绩效自评表，统一报送综合部，由综合部审核汇总，并编制2019年度政府投资项目支出绩效报告，形成政府投资项目支出绩效评价材料。提交署领导审议，审议通过后将签字盖章版上报至新区财政部门，并同步在大鹏新区财政项目库管理系统进行线上填报。

二、项目支出绩效情况分析

（一）政策决策情况

我署政府投资项目的设立均严格按照深圳市发展和改革委员会、深圳市大鹏新区发展和财政局的相关规定履行报批程序，前期申报、决策程序符合署内相关管理办法要求，项目前期由业务经办部门收集论证材料,对项目进行科学论证并开展可行性研究，并按照工程测算和评估情况编制项目概算，项目前期论证充分。各项目计划符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合公共财政扶持方向，制定了中长期实施规划，同时设定规划目标及制定落实方案。

（二）政策执行情况

我署由内设工程建设部负责政府投资项目的政策执行，统筹建设过程中的协调以及项目进展，定期跟踪项目开展情况，服务供应商负责组织落实项目日常工作并要求完成项目建设成果。按照项目合同明确的标准及项目实际执行情况配置资源，制度措施保障健全。

本年度整体项目实施效率符合既定的要求，质量符合项目合同及相关行业标准，项目达到了预期的成效，各项目申报、审核、监理、验收等实施程序落实到位，项目监管按照我署政府投资项目监管机制执行到位。各项目实施产生的绩效情况如下表所示：

表2 大鹏新区坝光开发署2019年度政府投资项目绩效情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目实施产出情况 | 项目实施效益情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝光核心启动区场平工程 | 坝光片区基建项目建设管理费，发放编外人员工资及奖金 | 保障基建项目基本人员支出 |
| 2 | 坝光安置区人才住房装修工程（西一区3栋） | 坝光片区基建项目建设管理费，发放编外人员工资及奖金 | 保障基建项目基本人员支出 |
| 3 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅 | 项目建成，包含一楼展陈区域、二层功能用房和局部地下室设备房；内含项目建设管理费60.56万元，发放编外人员工资及奖金等。 | 项目建设情况良好；且保障基建项目基本人员支出 |
| 4 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅项目 | 项目完成LED大屏系统、音频扩声系统、展示灯光及摄像监控系统、视频会话系统建设。 | 项目建设情况良好 |
| 5 | 大鹏新区重点片区项目数字影像数据采集 | 项目完成了准真正射数字影像数据采集6次，单次摄影数据采集70次等一系列测绘任务。 | 项目达到合同约定的上一年度产出目标及预期的工作成效 |

（三）资金管理和使用情况

我署本年度政府投资项目预算资金均按照下达的计划投放到各项目建设中，资金安排结构合理，符合署内相关管理办法及预算绩效目标，各项目资金管理使用情况如下表所示:

表3 大鹏新区坝光开发署2019年度政府投资项目资金管理和使用情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 资金支出总额 （万元） | 主要支付内容 | 支出金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝光核心启动区场平工程 | 24.66 | 发放2、4、5、6月的编外人员工资及2018年度奖金。 | 24.66 |
| 2 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅 | 1798.24 | 展示厅项目永久路口市政专项设计，提交工作成果经验收合格，一次性支付合同总价款。 | 2.90 |
|  |  |  | 水土保持设施验收咨询服务，提交项目验收所需成果，通过深圳市水行政管理部门验收通过后，一次性支付全额。 | 2.69 |
|  |  |  | 坝光展示厅项目工程进度款，目前，深圳国际生物谷坝光核心启动区坝光展示厅项目已基本完工。 | 1687.11 |
|  |  |  | 桩基础施工完，提交合格勘查成果后，支付建设工程勘察合同款40%。 | 4.05 |
|  |  |  | 展示厅建设工程施工图设计文件审查，完成所有的设计文件审查，并在提供完整的施工图纸设计文件审查结果经甲方验收合格后支付90%。 | 3.76 |
|  |  |  | 建筑工程天然地基、室内空气和建筑能效测评检测，提供检测报告后，支付80%检测费。 | 14.44 |
|  |  |  | 坝光展示厅前广场展厅入口花池景观提升工程：面积约300平方米，主要包括一棵黑松主景树、造型景石、栽植乔木、铺种草皮等。签订合同后预付工程30%。 | 24.41 |
|  |  |  | “坝光展示厅开放日”活动服务费（建设管理费）。 | 9.80 |
|  |  |  | 发放1、8、9、10、11、12月编外人员工资及其他工程支出。 | 49.08 |
| 3 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅项目 | 1100.00 | 展示厅多功能厅项目智能化设计费100%。 | 40.00 |
|  |  |  | 展示厅多功能厅项目监理服务费100%。 | 33.90 |
|  |  |  | 深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅项目设备采购82.88%。 | 1024.71 |
|  |  |  | 建设工程造价咨询服务费100%。 | 1.39 |
| 4 | 大鹏新区重点片区项目数字影像数据采集 | 41.00 | 支付2018年度完成的重点片区重大项目数字影像数据采集服务量80%价款。 | 41.00 |
| 5 | 坝光安置区人才住房装修工程（西一区3栋） | 9.46 | 发放3月、12月的编外人员工资。 | 9.46 |

我署本年度各项目预算执行规范，按规定履行预算调整报批手续，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，财务人员进行审核把关，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。项目会计核算按照制度规范执行，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。