2019年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

本年度根据《大鹏新区机构改革方案》，我单位正式更名为深圳市大鹏新区坝光开发署（原为深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室），加挂深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室牌子，并相应进行了机构与编制调整。深圳市大鹏新区坝光开发署（以下简称我署）部门主要职能包括：

1.组织拟订坝光片区中长期发展规划、年度开发建设计划。

2.负责坝光片区重大发展战略和政策提升研究、土地开发研究，协助制定土地出让计划。

3.牵头编制坝光片区总体发展规划、产业发展规划。参与调整坝光片区法定图则以及参与编制城市规划等其他专项规划。统筹坝光片区产业空间规划，提出用地供应建议。

4.会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外合作交流、招商引资等工作。

5.负责坝光片区项目的策划、储备、培育和论证工作。

6.统筹坝光开发建设指标评估，联系市发改委和市重点区域指挥部。

7.统筹坝光片区投资项目设计、建设的协调衔接。

8.负责指挥部办公室所承担项目的前期工作。

9.负责坝光展示厅的日常管理。

10.统筹落实深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部的工作部署，承担指挥部的日常工作。

11.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据2019年度新区党工委、管委会及有关部门交办的工作任务，结合部门2019年度工作计划，我署确定的重点工作列示如下：

表1 大鹏新区坝光开发署2019年度重点工作一览表

| 任务下达部门 | 工作任务 | 序号 | 具体工作事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 党工委 | 加快国际生命科技中心、坝光文体中心、绿岛国际、生物家园等重大项目和创新载体的建设，确保人才公寓、坝光展示厅等项目投入使用，力争年内区域投资54亿元。 | 1 | 国际生命科技中心（坝光展示厅项目投入使用）。 |
|  |  | 2 | 坝光片区及区外配套项目累计完成投资51.87亿元。 |
|  | 深入开展坝光城市设计评估与优化工作，切实保护滨海岸线、河道水系、名木古树等自然资源，提升片区开发品质。 | 3 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区生态系统修复提升策略研究。 |
|  | 积极争取设立“中以科技产业创新合作示范区”，着力打造“深港东部科创平台”，强化区域产业合作，共同争取国家生物医药产业政策试点。 | 4 | 积极推动市级层面，积极争取设立“中以科技产业创新合作示范区”。 |
| 管委会 | 争取中以科技产业创新合作示范区落户新区。 | 5 | 积极推动市级层面，积极争取设立“中以科技产业创新合作示范区”。 |

表2 2019年度高质量“美丽大鹏”建设重点项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 工作目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坝光现代产业先导区建设 | 创新招商引资引智和园区开发模式，建立健全政企合作项目推进决策机制，引导社会资本参与生物谷开发运营，打造现代产业先导区。 |
| 2 | 坝光CIM数据管理与应用平台 | 打造坝光CIM数据管理与应用平台，全面推动BIM信息技术在坝光片区公共工程建设和管理中的应用。 |
| 3 | 坝光展示厅 | 坝光展示厅投入使用。 |
| 4 | 坝光重点开发区内投资建设 | 2019年完成坝光重点开发区内总投资26亿元。 |

（三）2019年部门预算编制情况

1.部门预算编制合理规范

我署按照《深圳市大鹏新区发展和财政局关于印发2019年新区预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》及新区发展和财政局有关预算编制管理规定的要求，开展2019年部门预算编制工作，紧密结合我署职能，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。

我署由综合部牵头开展部门预算编制工作，各部门按照新区预算编制工作要求并结合本部门业务开展情况，编制预算建议数上报综合部，由综合部预算管理人员审核汇总，形成部门年度预算文件并提请领导审议，审议通过后进行“一上”申报，在新区发展和财政局进行“一下”批复后，根据“一下”数据修改预算，经署领导同意后进行“二上”申报，向新区发展和财政局上报部门预算草案。

我署部门预算编制、分配符合本部门职责、符合新区党工委管委会方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金预算编制细化程度合理，不存在因主观原因引起的年中大额调剂导致部门预决算差异过大问题；功能分类和经济分类编制准确，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整，项目支出进度良好、完成率高。

2.绩效目标设置完整明确

根据新区财政部门2019年预算绩效管理工作安排，我署将“深圳国际生物谷智慧坝光总体规划课题研究服务”项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，同时填报《部门预算重点项目目标表》，分别从项目设立依据、项目申报必要性、项目申报可行性等方面明确项目开展的年度总目标。同时，按照新区财政部门2020年预算绩效管理要求，我署在开展2019年绩效自评工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，分别从产出目标和效益目标设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置的完整性、明确性，能够体现本单位履职效果的社会效益指标，绩效目标的目标值测算能符合客观实际情况。

（四）2019年部门预算执行情况

我署年初部门预算为3127.12万元，年中调整后预算5537.82万元，全年实际支出5537.71万元，全年预算执行率为100%，总体年度预算资金执行情况良好。

1.财务合规性

结合我署内部管理要求及本次绩效自评工作业务自查，我署资金支出规范，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算执行规范，按规定履行预算调整报批手续，但由于本年度业务开展情况变化，预算金额也发生较大变动，调整、调剂资金累计超过10%，主要原因为基本建设项目年中追加预算。会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，重大的项目支出需经过前期评估论证和我署重大议事会议集体决策。

2.预决算信息公开

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）等相关要求，已于2019年2月22日、2019年9月29日通过大鹏新区政府在线网站“政务公开”-“各部门信息公开目录”-“坝光开发署”-“资金信息”栏向社会公开了《2019年大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算》《深圳市大鹏新区坝光开发署2018年度部门决算》，2019年度部门决算公开信息，我署将根据新区财政部门文件要求进行公开。

3.项目管理

2019年项目支出预算2587.94万元，年中调整后预算4979.73万元，实际支出4979.73万元，完成比例为100%。其中基本建设类项目支出预算86.12万元，年中调整后预算2973.36万元，实际支出2973.36万元，完成比例为100%。

项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我署财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责部门采取改进措施；同时由审计机构进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金的管理机制且执行良好。

4.资产管理

我署2019年度总资产7907.71万元，其中流动资产7.87万元，固定资产净值90.74万元，在建工程7809.11万元，2019年总资产较2018年增加2986.19万元，主要原因是在建工程增加。

我署国有资产的配置标准均符合资产管理规定，设立了资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。各部门资产配置效率较高，部分部门共享共用闲置资产，切实盘活了存量资产，提高了资产效率。固定资产总体使用率达90%以上。2019年我署未发生资产有偿使用、资产处置等事宜。

5.人员管理

我署核定编制人数12人，其中行政编制人数0人，事业编制人数12人。截至2019年12月31日，实有职工人数29人，离退休0人，编外人员17人，占实有人员的58.62%，编外人员比率较高，主要是由于项目业务开展工作的需要，以后年度需严格控制财政供养人员。

6.制度管理

我署在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度。目前我署已经印发了《深圳市大鹏新区坝光开发署会议制度》《深圳市大鹏新区坝光开发署财务管理制度》《深圳市大鹏新区坝光开发署政府采购管理办法》《深圳市大鹏新区坝光开发署固定资产管理制度》《深圳市大鹏新区坝光开发署合同管理制度》《深圳国际生物谷坝光核心启动区项目建设监督协调管理办法》等一系列管理制度，基本涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、会议管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

我署按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和2019年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2019年部门主要履职工作目标为严格执行“在保护中开发、在开发中保护”的开发理念，坚持“三高三低三优”的建设标准，全力推动坝光开发建设“出形象、出进度、出实效”，有效完成年度工作任务。

（二）主要履职情况

统筹协调片区工程项目建设。坚持落实指挥部三级会议协调机制，共召开指挥部会议4次，指挥部办公室会议9次，开发建设现场协调会12次，形成定期跟踪督办长效机制、坚持与主管执法单位建立长效沟通机制；还引进了深圳建科院作为坝光片区工程顾问及建筑师咨询服务团队，有效提升了解决坝光片区协调问题的能力，加大了重点项目攻坚克难的力度，加快推进署内工程建设项目，坝光展示厅和坝光展示厅多功能厅基本完工并进入试运营阶段。

打造超标准高质量园区。对标国家战略部署要求，开展了《粤港澳大湾区建设背景下坝光国际生物谷功能定位与协同发展策略研究》《深圳国际生物谷坝光核心启动区海洋经济创新发展策略研究》《坝光海域码头建设可行性分析研究》等课题研究；对标一流加快生态文明建设，开展了《深圳国际生物谷核心启动区生态系统修复提升策略研究》《深圳国际生物谷坝光核心启动区生活垃圾收运策略研究》《坝光片区慢行交通系统规划研究》等课题研究；对标智慧城市建设，建立坝光BIM数据管理平台大屏展示系统，完成坝光CIM平台搭建，将片区规划数据、各项目模型数据和开发过程中重要的节点数据进行轻量化、可视化呈现，坝光CIM技术通过了住建部科技项目专家组评审验收，坝光片区还荣获2019年中国智慧园区（小镇）奖。

加强对外合作。组织大鹏新区代表团出访以色列、瑞士等国家开展产业园区合作交流，分别与海法市生命科学产业园和以色列Ourcrowd基金公司签署了《中以创新合作产业园区战略合作框架协议》和《基金合作谅解备忘录》，与平安城科合资成立平安大鹏国际生物谷（深圳）发展有限公司；推动世界500强企业在大鹏共同打造“消化肿瘤精准诊疗”联合实验室；积极参与“深圳（大鹏）-以色列科技交流暨项目对接大会”，推动3家以色列大健康类公司与坝光开发建设运营管理有限公司签约，并拟落户大鹏新区。

落实各项内部工作及管理事务，增强署内工作动力，提升影响力。推动成立大鹏新区坝光片区临时党委，协助新区主题办举办“音乐党课”，组织开展坝光共联共建文艺晚会；常态化开展“微学习”课程，举办新入职人员培训班，组织赴浙江大学学习培训等；在年度宣传工作计划总基调，稳步提升《坝光之窗》《坝光建设简报》品牌影响力，在“筑梦大鹏”公众号打造坝光新媒体阵地，围绕坝光片区开发建设进展概况的历史留痕工作，成立坝光影像团队-坝光视觉，探索形成“走进坝光”“坝光图集”等影像宣传视频、图集等；坝光展示厅作为坝光片区“形象窗口”，以“展厅开放日”为契机，协助开展“大鹏是我家，温暖一起行”——青少年红色之旅，邀请市民群众近距离参观展厅，展现坝光开发建设文化，自2019年8月开展接待以来，累计接待参观164场次，来访人数2152人，会议21场。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

（1）“三公”经费控制率

我署2019年“三公”经费年初预算数为8万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费3万元，因深圳市因公出国（境）经费预算编制要求为零编制，各单位根据实际需要进行申请，故年初预算数为0元。“三公”经费实际支出4.14万元，其中，因公出国（境）费0元，公务接待费实际支出0元，公务用车实际支出数为4.14万元，“三公”经费控制率为51.75%，“三公”经费控制情况达标。

（2）日常公用经费控制率

我署2019年日常公用经费调整预算数为32.96万元，决算数为32.85万元。日常公用经费控制率为99.67%,日常公用经费控制情况总体达标，可再进一步控制降低。

2.效率性

我署2019年重点工作任务均已按期保质保量完成，重点工作有效落实。具体完成情况如下：

表3 大鹏新区坝光开发署2019年度重点工作完成情况一览表

| 工作任务 | 序号 | 具体工作事项 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加快国际生命科技中心、坝光文体中心、绿岛国际、生物家园等重大项目和创新载体的建设，确保人才公寓、坝光展示厅等项目投入使用，力争年内区域投资54亿元 | 1 | 国际生命科技中心（坝光展示厅项目投入使用）。 | 项目已基本完工，基本具备运营使用条件，正在进行试运营使用。 |
|  | 2 | 坝光片区及区外配套项目累计完成投资51.87亿元。 | 截至11月，坝光核心启动区及区外配套项目累计完成投资为47.6443亿元，占年度计划投资额的91.8%。 |
| 深入开展坝光城市设计评估与优化工作，切实保护滨海岸线、河道水系、名木古树等自然资源，提升片区开发品质 | 3 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区生态系统修复提升策略研究。 | 已完成《深圳国际生物谷坝光核心启动区生态环境基础研究报告》《深圳国际生物谷坝光核心启动区生态修复提升策略研究报告》《深圳国际生物谷坝光核心启动区生态修复提升导则》以及《深圳市国际生物谷坝光核心启动区生态修复提升近远期实施项目计划》，并通过中期评审会。 |
| 积极争取设立“中以科技产业创新合作示范区”，着力打造“深港东部科创平台”，强化区域产业合作，共同争取国家生物医药产业政策试点 | 4 | 积极推动市级层面，积极争取设立“中以科技产业创新合作示范区”。 | 推进中以项目对接大会中已签约项目落地；加快坝光片区生物家园等产业载体建设，为打造“中以科技产业创新合作示范区”提供产业空间。 |
| 争取中以科技产业创新合作示范区落户新区 | 5 | 积极推动市级层面，积极争取设立“中以科技产业创新合作示范区”。 | 推进中以项目对接大会中已签约项目落地；加快坝光片区生物家园等产业载体建设，为打造“中以科技产业创新合作示范区”提供产业空间。 |

表4 2019年度高质量“美丽大鹏”建设重点项目完成情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝光现代产业先导区建设 | 创新招商引资引智和园区开发模式，建立健全政企合作项目推进决策机制，引导社会资本参与生物谷开发运营，打造现代产业先导区。 | 合资公司已积极参与坝光片区运营管理，同时借助平安集团、华夏幸福等资源，对接多家企业来坝光参观考察，加快招商工作推进。 |
| 2 | 坝光CIM数据管理与应用平台 | 打造坝光CIM数据管理与应用平台，全面推动BIM信息技术在坝光片区公共工程建设和管理中的应用。 | 上线坝光CIM数据管理平台，以坝光片区建设过程数据和BIM模型数据为基础，打造坝光片区CIM数据大屏，进一步扩展坝光CIM数据管理平台的应用范围，将坝光片区各参建单位管理系统纳入数据管理平台，扩充数据清单。 |
| 3 | 坝光展示厅 | 坝光展示厅投入使用。 | 项目已完工，基本具备运营使用条件，正在进行试运营使用。 |
| 4 | 坝光重点开发区内投资建设 | 2019年完成坝光重点开发区内总投资26亿元。 | 截至11月，已累计完成坝光重点开发区内投资27.1亿元。 |

2019年部门预算安排项目17个，全部项目均已按计划如期完成，项目完成及时。

3.效果性

我署2019年度根据单位职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，并通过各部门之间的积极协调开展工作，基本如期完成项目绩效目标。根据单位履职内容和性质，主要从社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，对工作实效和效益进行评价：

（1）社会效益

在一般管理事务方面，我署本年度通过各项工作的开展，实现安全生产事故发生次数降低为0，国际生物谷品牌影响力有效提升，机关办事效率得到有效提升。完成各项社会效益目标。

在其他城乡社区事务方面，我署本年度通过各项工作的开展，坝光片区安全信息管理水平有所提升，国际生物谷品牌影响力有效提升，坝光片区开发建设水平得到有效提升，完成预期的各项社会效益目标。

（2）可持续影响

在一般管理事务方面，我署本年度档案归档制度健全，固定资产管理规范，预算绩效管理规范。完成各项可持续影响目标。

在其他城乡社区事务方面，我署本年度展示厅管理制度健全，坝光片区开发建设管理规范。完成各项可持续影响目标。

总体而言，我署通过本年度的工作开展，有效推动坝光开发建设，完成投资任务。工程建设项目进展顺利，品牌宣传再上新台阶，工作开展规范有序高效，高质量完成新区下达的财政预算年度指标，预算执行率达到100%，高质高效保障署内日常工作，智慧坝光建设成绩突显，城市规划项目积极推进，坝光开发建设路径探索初见成效，人才培养工作稳中有进，“一个都不掉队”共联共建活动品牌多渠道引领党建，依法依规践行绿色坝光发展理念持续有效。

4.公平性

我署已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，记录群众的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作。此外，我署已就部门工作情况开展2019年社会公众满意度调查工作，公众满意度得分为87.1分。

三、总体评价和整改措施

我署在新区发财局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》基础上，结合我署实际情况，设计了我署绩效评价指标体系，并根据个性化指标体系进行自查评分，整体支出绩效评价得分97.13分，部门整体支出绩效管理良好。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1.2019年度我署各部门在预算编制中做到结合部门主要履职目标，依据文件要求，详细测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

2.依法依规做好绩效管理的公开工作。年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整，进一步配合上级要求对部门整体绩效工作的监督工作的力度，我署按时向社会公开了预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。

3.建立专家咨询机制,积极借助第三方机构力量参与协助我署预算绩效管理,提高预算绩效管理水平，加强预算知识学习，催化我署业务人员牢固树立绩效理念，扎实推动绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：

预算绩效管理工作尚未全面深入。我署当前预算绩效管理主要按照新区要求开展，绩效管理工作零散不成体系，未打通绩效管理各环节，各环节工作不能衔接形成有效循环，影响绩效管理工作效果。

改进措施：

根据上级预算绩效管理的要求，结合我署绩效管理实际，进一步完善预算绩效管理制度体系，明确事前绩效评估、绩效目标编制、预算绩效目标及执行进度双监控、绩效评价、评价结果反馈应用等全过程绩效管理内容，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实“全面实施绩效管理”精神。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.加强预算绩效事前管理。一是选取新增重大项目，开展事前绩效评估工作，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行重点论证,评估结果作为申请预算的必备要件，提升预算资金安排的科学性。二是强化审查督导，在年度编制绩效目标时，根据相关的战略方向、政策指引、年度规划等，提取、设置项目绩效目标，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整项目预算绩效指标体系，突出结果导向,重点考核实绩。

2.明确绩效管理责任约束。明确我署各部门及项目负责人绩效管理责任，部门负责人对本部门预算绩效负责,项目责任人对项目预算绩效负责,切实做到花钱必问效、无效必问责。

3.强化绩效管理激励约束。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,将项目绩效与项目预算安排挂钩,对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目要督促改进,对交叉重复、碎片化的项目予以调整,对低效无效资金一律削减或取消。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019修订）》进行自评，我署整体得分97.13分。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年）

| 评价指标 |  |  |  |  |  | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 |  |  |  |
| 部门决策 | 25 | 预算编制 | 10 | 预算编制合理性 | 5 | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合新区党工委管委会的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合新区党工委管委会方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | 5 |
|  |  |  |  | 预算编制规范性 | 5 | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 | 5 |
|  |  | 目标设置 | 15 | 绩效目标完整性 | 8 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 | 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 7 |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 | 2 |
|  |  |  |  | 财务合规性 | 3 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定的支出，本项指标得0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开 | 3 | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3 |
|  |  | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。 | 2 |
|  |  |  |  | 项目 监管 | 2 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给新区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。 | 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 2 |
|  |  | 资产管理 | 3 | 资产管理安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。 | 2 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 1 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0分。 | 1 |
|  |  | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 1 | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 编外人员控制率 | 1 | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 | 1.比率＜5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率＞10%的，得0分。 | 0 |
|  |  | 制度管理 | 3 | 管理制度健全性 | 3 | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。 | 3 |
| 部门绩效 | 55 | 经济性 | 6 | 公用经费控制率 | 6 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0分。 | 5 |
|  |  | 效率性 | 20 | 预算执行率 | 6 | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度） | 5.9 |
|  |  |  |  | 重点工作完成情况 | 8 | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省市相关部门、新区党工委管委会交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考新区党工委管委会督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。 | 8 |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 | 6 | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。 | 6 |
|  |  | 效果性 | 20 | 社会效益 | 10 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标： 1.未发生安全生产事故 2.国际生物谷品牌影响力有效提升 3.机关办事效率得到有效保障 4.坝光片区安全信息管理水平有所提升 5.坝光建设水平有效提升 以上每项指标2分，完成则得满分，部分完成则酌情得分，未完成则不得分。 | 10 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目对持续发挥效益的影响机制。 | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标： 1.固定资产管理规范 2.预算绩效管理规范 3.展示厅管理制度健全 4.坝光片区开发建设管理规范 以上指标2.5分，完成则得满分，部分完成则酌情得分，未完成则不得分。 | 10 |
|  |  | 公平性 | 9 | 群众信访办理情况 | 3 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 | 3 |
|  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 | 6 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度达到100%的，得6分； 2. 80%≤满意度＜100%的，按比例得分，得分情况=满意度*6分； 3.满意度＜80%的，得0分。 | 5.23 |
| 参考分值合计 |  |  |  |  | 100 | 得分情况合计 |  | 97.13 |