附件2-2-15

大鹏新区2013年屋顶绿化试点建设项目 项目绩效自评表

（2020年度）

项目单位（公章）：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 大鹏新区2013年屋顶绿化试点建设项目 |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  |  | 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 |  | 主管部门 |  | 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 |  |
| 项目总投资 |  |  | 208万元（其中：财政拨款208万元；其他资金0万元） |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | □前期 □新开工 ☑续建 |  |  |  |  |  |
| 是否开工 |  |  | ☑是 □否 |  | 开工日期 |  | 2014年1月27日 |  |
| 是否竣工 |  |  | ☑是 □否 |  | 竣工日期 |  | 2015年1月9日 |  |
| 政府投资计划安排及执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截至2019年底累计下达政府投资计划 |  | 155.82万元 |  |  |  |  |  |  |
| 2020年下达 政府投资计划 |  | 2万元 |  |  | 2020年已下计划未支出金额 |  | 0.08万元 |  |
| 2020年实际 完成投资 |  | 1.92万元（其中：政府投资完成 1.92万元；其他资金完成0万元） |  |  |  |  |  |  |
| 2020年政府投资计划完成率 |  | 96% |  |  |  |  |  |  |
| 2020年实际 拨付预算资金 |  | 1.92万元 |  |  | 2020年预算 资金拨付率 |  | 96% |  |
| 截至2020年底项目累计完成投资 |  | 157.74万元 |  |  | 项目总体 计划完成率 |  | 99.95% |  |
| 截至2020年底累计拨付预算资金 |  | 157.74万元 |  |  | 项目总体 资金拨付率 |  | 99.95% |  |
| 截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 截至2020年底项目工程形象进度描述 |  | 我局（原深圳市大鹏新区生态保护和城市建设管理局、原深圳市大鹏新区城市管理和水务局）负责建设的大鹏新区2013年屋顶绿化试点工程，于2014年1月开工，2015年1月竣工并交付使用。经有关部门验收，质量评定等级为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 及解决情况 |  | 2019年3月26日，该项目施工单位深圳市碧绿草园艺有限公司通过信访形式反映其至今未收到项目建安费尾款。知悉该事件后，我局领导高度重视，要求立即帮助该施工单位解决此事项。经收集相关资料核查发现，因机构改革等原因，该工程尾款至今未支付。为妥善做好信访维稳工作，我局聘请了第三方亿城建设项目管理有限公司进行决算审核并出具决算审核报告，并于2019年支付建安费尾款，同时，为避免类似信访事件再次发生，于2020年支付了该项目未支付款项。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 |  | 完成情况 |  | 改进措施 |
| 过程 管理 指标 | 计划管理指标 |  |  | 2020年度政府投资计划申报是否科学合理 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 2020年计划完成率 是否达到预期目标 |  | 是 |  |  |
|  | 资金管理指标 |  |  | 项目年度资金拨付是否与建设任务相匹配 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 2020年资金拨付率 是否达到预期目标 |  | 是 |  |  |
|  | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照 计划时间开工 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 项目是否 超计划工期完工 |  | 否 |  |  |
|  |  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 |  | 是 |  |  |
|  | 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等 指出问题情况 |  | 无 |  |  |
| 产出 指标 | 数量指标 |  |  | 完成竣工决算审计数量等于1个 |  | 1个 |  |  |
|  | 质量指标 |  |  | 工程质量验收合格率 |  | 100% |  |  |
| 实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 环境提升 |  | 得到提升 |  |  |
|  | 经济效益指标 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 生态效益指标 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 信访问题的解决率 |  | 100% |  |  |

填表人：周嘉欣                   联系电话：0755-28333124

备注：1.每个项目填报一份政府投资项目绩效自评表；

2.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

3.2020年政府投资计划完成率=2020年完成政府投资金额/2020年下达政府投资计划金额，项目总体计划完成率=截至2020年底项目累计完成投资/截至2020年底累计下达政府投资计划；

4.2020年预算资金拨付率=2020年实际拨付预算资金/2020年下达政府投资计划金额，项目总体资金拨付率=截至2020年底累计拨付预算资金/截至2020年底累计下达政府投资计划（被统筹收回，再由我局重新下达解冻资金的计划，不应重复计算）；

5.绩效指标部分根据项目实际情况填写。