附件3

深圳市大鹏新区机关事务管理中心零星修缮

工程服务承包商考核管理办法

第一条  为进一步建立健全大鹏新区机关事务管理中心（以下简称“中心”）零星修缮工程承包管理机制，规范零星修缮工程施工，加强对承包商的日常管理和考核工作，从而优化承包商结构，提高安全生产意识及施工质量，有效防控风险。依据《建设工程质量管理条例》《关于进一步加强小散工程安全生产管理若干措施》等有关规定，结合中心实际情况，特制定本办法。

第二条  适用范围。本办法所涉及的承包商是指中心通过自行采购程序选取的零星修缮工程服务承包商。

第三条  选取及履约。按自行采购程序，由中心采购小组评审出综合得分排名第一的承包商作为工程服务承包商，与其签订1年零星修缮工程合同。工程服务承包商工作内容由中心统一安排，同时中心有权对承包商的响应时效、安全生产、工程质量、文明施工等各方面进行考核。若承包商在履约期间出现违约、违规现象或考核不达标或者因违法行为被其他政府部门作出重大行政处罚等违法失信行为的，经中心主任办公会审定，中心有权单方终止承包合同。若服务期内被取消承包资格，则由中心重新启动自行采购程序，选择新的承包商，在新的承包商确认之前由原承包商继续履行合同至新承包商确定之日止。

第四条  考评部门。中心零星修缮工程服务承包商日常考核和结算考评，按结算周期由中心零星修缮工程具体经办业务部门负责。

第五条  考核周期

对承包商采用日常考核、结算考评的动态考核评价机制。

（一）日常考核。具体经办业务部门根据承包商的施工情况进行日常考核，按照《零星修缮工程异常情况登记表》的要求，对施工异常情况（分为质量、进度、安全生产、文明施工、其他共五大类）进行逐一登记。日常考核将作为结算考评的重要依据。

（二）结算考评。结算考评采用量化评分方式进行。根据结算周期的日常考核结果进行汇总，按照《承包商结算考评得分表》进行结算考评，考评采用百分制，90≤考评得分≤100为良好，80＜考评得分＜90为合格，考评得分≤80以下为不合格。

第六条  处罚规定

（一）工程质量不符合要求的处罚

出现质量不符合要求的，工程服务承包商应按中心要求及时返工，并保证不影响中心正常工作秩序。由于承包商主观恶意导致质量不符合要求的，一经发现，中心有权单方终止承包合同。

若因承包商施工过程或施工质量问题造成安全生产事故或其它不良影响及后果的，承包商应承担由此产生的一切法律和经济责任；给中心造成损失的，中心有权向承包商追偿并单方终止合同。

- （二）结算考评不合格的处罚

- 结算考评第一次不合格的，中心对工程服务承包商作出扣除当次零星修缮工程结算价款10%的处罚；结算考评第二次不合格的，中心对工程服务承包商作出扣除当次零星修缮工程结算价款20%的处罚；结算考评第三次不合格的，中心对工程服务承包商作出扣除当次零星修缮工程结算价款30%的处罚，并有权单方终止承包合同。不合格次数在一个合同周期内累计计算。

- （三）发生以下情形，当次结算考评直接评定为不合格

- 1.当次发现三次及以上安全文明施工措施不到位的；

- 2.未经同意，无合理原因且未按施工计划执行，导致施工进度延误的；

- 3.未经同意，在施工过程中擅自更改施工工艺或方式的；

- 4.出现2次有效投诉情况的。

（四）工程服务承包商在合同执行期间，出现以下行为情形之一者，中心有权单方终止承包合同或取消承包商资格。

- 1.弄虚作假、隐瞒真实情况骗取入围承包商资格的；

- 2.因行贿、受贿、串通投标、转包、挂靠受到有关政府部门处罚的；

- 3.因其公司资质降低达不到入围承包商资质条件的，或被行业主管部门责令停业或取消资质的；

- 4.有商业贿赂行为的；

- 5.选定后无正当理由不与中心签订合同的；

- 6.擅自变更或者中止工程合同的；

- 7.未按公告及合同要求全面履约，履约情况评价不合格的；

- 8.违反投标承诺等情况达到二次的；

- 9.施工过程中以次充好，存在严重质量问题的；

- 10.因施工过程或施工质量问题造成安全生产事故或其它不良影响及后果，属于承包商责任的；

- 11.经2次以上（含2次）的有效投诉处理仍不纠正的，有效投诉指的是承包商被投诉内容经查实确定为违反工程合同或其他协议约定的事实；

12.因工程质量或其他原因造成严重后果或恶劣影响的行为；

- 13.恶意质疑投诉的；

- 14.一个合同周期内3次被考核评为不合格的；

- 15.发生合同约定的可解除合同的各种行为；

- 16.因在其他项目的违法经营行为被政府部门处以重大行政处罚或被司法部门作出刑事判决的；

- 17.因拖欠工人工资或分包商工程款而发生纠纷逾期未整改或引发群体性上访事件的；

- 18.其他违反法律、法规和协议规定的行为。

第七条  承包商考评资料存档。工程服务承包商考评完成后，由中心对相关考评资料进行收集、整理和归档。

第八条  本办法自公布之日起施行，由事务部负责解释。

附件：1.零星修缮工程异常情况登记表

2.承包商结算考评得分表

附件3-1

零星修缮工程异常情况登记表

| 工程服务承 包商名称 |  | 联系人及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  | 施工时间 | 年 月 日 |
| 异常情况类别 | 质量□ 进度□ 安全生产 □ 文明施工□ 其他□ |  |  |
| 具体情况 |  |  |  |
| 项目经办人 签名 |  | 施工负责人 签名 |  |

说明：履约异常情况分为质量、进度、安全生产、文明施工、其他共五类，请首先在对应的类别前打“√”，然后在“具体情况”一栏详细说明情况。本表格一式两联，承包商及中心各执一联。

附件3-2

承包商结算考评得分表

| 序号 | 类别 | 内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 方面 | 施工质量 | 施工过程中是否存在不符质量要求的情况；返工及时的每次扣1分，返工不及时的每次扣2分。情节严重如影响中心正常工作秩序的直接扣10分，累计最高扣分20分。 | 20 |  |
| 2 | 进度 方面 | 施工进度 | 未在约定完工时间前完成施工内容的扣5分，累计最高扣分10分。 | 30 |  |
|  |  | 应急响 应时间 | 未按照承诺时间进行应急响应的，每出现1次扣10分，累计最高扣分20分。 |  |  |
| 3 | 安全文明施工 方面 | 安全文明施工 | 施工现场未佩戴安全帽、穿着反光衣，或存在未做好其他保护措施、未采取降尘措施等情形的，每发现1人次扣5分，累计最高扣分10分。 | 20 |  |
|  |  | 特种作业 | 特种作业人员未持证上岗，特种作业时未按正确操作规程进行作业或未采取正确保护措施，每出现1人次扣10分，累计最高扣分10分。 |  |  |
| 4 | 服务 态度 方面 | 服务态度 | 承包商服务态度是否良好。每接到1次有效投诉扣10分，最高扣分20分。 | 25 |  |
|  |  | 反馈整 改情况 | 未对中心的反馈意见进行认真及时的整改，每出现1次扣5分，累计最高扣分5分。 |  |  |
| 5 | 其他 方面 | 其他要求 | 不配合完成中心其他需应急处理的工作。每出现1次扣5分，累计最高扣分5分。 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |
| 备注：若工程服务承包商因安全生产等问题，导致严重影响的，深圳市大鹏新区机关事务管理中心有权单方解除合同，并报新区行业主管部门处理。 |  |  |  |  |  |